V

REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË

“SHOQERIA RAJONALE UJËSJELLËS-KANALIZIME”

Fier

RELACIONI PER TREGUESIT E PERFORMANCES TE  VITIT 2025 DHE PLAN ZHVILLIMI PER VITIN USHTRIMOR  2026

TË SHOQERISE  RAJONALE UJESJELLËS-KANALIZIME  SH.A FIER

Fier Dhjetor 2025

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier Sh.a me numër  Nipt M23315402G,  e regjistruar në QKB me datë 15/09/2022eshte krijuar ne baze te VKM-se nr 302 datë 11.05.2022 “Për Politikat Kombëtare për riorganizimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit, trajtimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura „“Marreveshjes së përbashkët për krijimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës kanalizime Fier, firmosur nga Kryetarët e Bashkive Fier, Patos, Roskovec , Mallakaster dhe përfaqësuesi A.K.U.K me Autorizim nga Ministri infrastrukturës dhe energjisë, me qëllim kryerjen e shërbimeve të furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimit dhe  largimit të ujrave te ndotura  të popullsisë në Bashkinë Fier, Patos,Roskovec,Mallakaster.

.

- Bazuar ne  VKM-ne  Nr.302 datë 11.05.2022 “Për Politikat Kombëtare për riorganizimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit, trajtimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura, “Marreveshjes së përbashkët për krijimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier , firmosur nga Kryetarët e Bashkive Fier, Patos, Roskovec , Mallakaster dhe Ministres se Infrastrukturës dhe Energjisë, me qëllim kryerjen e shërbimeve të furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura”,

- Bazuar në Ligjin Nr 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar,

- Bazuar në Ligjin Nr.10296 date 08.07.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin”,

- Bazuar në Nenet 7, 11 të Statutit të  Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier  Sh.a

Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier sh.a  përllogarit plan buxhetin për vitin 2026.

Ky Plan Buxhet paraqet një informacion të qartë të politikave ekonomike dhe prioriteteve afatshkurtra të shoqërisë në kuadrin e masave që parashikohen të zbatohen gjatë periudhës 2026, të cilat kanë si qëllim qëndrueshmërinë financiare të shoqërisë duke menaxhuar fondet e saj nga aktiviteti kryesor i sherbimit te furnizimit me uje dhe kanalizime ne te gjithe zonen e saj te sherbimit duke garantuar ofrimin e shërbimit cilësorë për qytetarët ne zonen e mbulimit me sherbim..

# Situata  aktuale e treguesve të performancës

Shoqëria Rajonale  UK Fier për të zhvilluar aktivitetin e saj Shoqëria Rajonale për vitin 2025 është mbështetur në planin e zhvillimit të shoqërisë të miratuar nga Asambleja e Vendimin NR 02 Datë  01.07/2025

Në mbyllje të periudhës 10 mujore dhe rezultatin e  priteshem te vitit 2025 shoqëria rezulton të ketë këta tregues:

Në tabelën e mëposhtme paraqiten të gjithë treguesit e performancës për shoqërine për vitin 2025 (  treguesit për muajt nëntor- dhjetor janë përllogaritur si rezultat i pritshëm).

Të dhënat dhe treguesit e performancës për vitin  2025

Shoqëria Rajonale  për vitin 2025 ka operuar me tarifat e reja te miratuara nga ERRU Tiranë ,me dy zona sherbimi që paraqiten në tabelën e mëposhtme :

| Përshkrimi | UK Fier | UK Patos | UK Roskovec | UK Mallakaster |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarifa Mujore Fikse (Lekë/Lidhje/Muaj) |  |  |  |  |
| Familjarë | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ente Private | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Institucione buxhetore | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tarifa e furnizimit me ujë (Lekë/m³) |  |  |  |  |
| Familjarë | 60 | 70 | 60 | 60 |
| Ente private | 125 | 135 | 125 | 125 |
| Institucione buxhetore | 115 | 135 | 115 | 115 |
| Tarifa e largimit te ujarve te ndotura (leke /m3) |  |  |  |  |
| Familjarë | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ente private | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Institucione buxhetore | 20 | 20 | 20 | 20 |

Vlen te theksojme se keto tarifa jane te miratuara deri ne 31.12.2026.

Me shkresen nr 638 prot date 10.12.2025 shoqeria eshte njoftuar per fillimin e porcedurave per aplikimin e tarifave te reja ,aplikim ky qe duhet te perfundoj deri ne daten 30.06.2026 dhe ne Janar te vitit 2027 shoqeria duhet te aplikje tarifat e reaja pasi sot zbatojm ne faturim tarifa me dy zona sherbimi.

Per periudhen 10 mujore Janar –Tetor 2025 jane lidhur  314 kontrata te reja te ndara ne

- Kontrata te kategorise abonent familjar 278 kontrata

- Kontrata te kategorise emte private        36 kontrata

| Parashikimi I kontratave te reja per vitin 2026 sipas njesive |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Pershkrimi | Njesia | viti 2025 | 2026 |
| 1 | Njesia Fier | Nr | 177 | 230 |
| 2 | Njesia Patos | Nr | 61 | 30 |
| 3 | Njesia Roskovec | Nr | 18 | 20 |
| 4 | Njesia Mallakaster | Nr | 58 | 1570 |
| 5 | Totali | Nr | 314 | 1850 |

Per vitin 2026 pritet te vihen ne eficense tre  projekt si vijon t:

Ndertimi i KUZ ne lagjen Afrin Bashkia Fier ,projekt ky qe do te shtoje sherbimin e largimit te ujrave te ndotura ne kete zone qe deri me sot nuk e kane patur.

Sipas projekteve qe po zhvillohen nga 2 operatore pritet qe ne kete zone te perfitojne sherbim largim ujrash te ndotura 2500 famijle te cilat do ti gjenerojne te ardhura shtes per kete sherbim ne vleren totale 4,200,000 leke

Rikonstruksioni i ujesjellsit ne Ade ,kafaraj,Cerven investim ky qe do te shtoje lidhjet e reja ne Ade si dhe do te rise cilesine e sherbimit ne kete zone.

Nga ky investim pritet te hapen 170 kontrata te reja ne Ade si dhe 60 kontrata te reja ne cerven ,kafaraj duke gjeneruar te ardhura shtes per shoqerine ne total me te gjiyhe zerat e sherbimit ne vleren 4,014,130 leke.

Per njesine mallakaster projektet qr jane ne zhvillim si ne Aranitas, Belishove ,Belistan priten sipas projekteve te shtohen 1570 lidhje te reja qe ne total te zerave te sherbimit shtohen te ardhurat ne vleren totale 27,401,210 leke.

Situata mbi  Bilancin e prodhimit të ujit dhe uji pa të ardhura dhe arketimeve ,faturimeve paraqitetne tabelen si vijon:

Treguesit e pritshem per vitin 2025 paraqiten ne tabelen si vijon

(Tabela ne fund te materialit)

- Prodhimi ne M3 eshte realizuar ne masen 102.6% te sasise se planifikuar.

- Faturimi  ne M3 eshte realizuar ne masen 91.07%

- Te ardhurat nga shitjet jane realizuar ne masen  91.7%

- Te ardhurat nga arketimi i borxhit te vjeter eshte ne vleren 146,060,167 leke.

- Shpenzimet ne total jane realizuar ne masen 87 % te planifikimit.

- Zeri energji elektrike del me tejkelim nga emergjia e pocemit qe nuk ishte e planifikuar.

Per vitin 2025 vihet re nje renie e faturimit per arsye se eshte perfunduar investimi ne zonen e lagjes 1 Maji dhe Sheq i vogel dhe abonente kane kaluar nga faturimi i kategorise afrofe ne faturim me matje.

Norma e arkëtimit korent dhe norma e arkëtimit total janë të dy tregues të rëndësishëm për shoqërinë pasi i japin frymëmarrje aktivitetit të shoqërisë.

Per vitin 2025 targeti i vendosur për shoqërinë ka qenë :

- Arkëtimi  korent të jetë në masën 72%

- Arkëtimi total të jetë në masën 105%

Një pune e mirë është bërë nga shoqëria edhe në aspektin e lidhjes së aktmarrëveshjeve me abonentët debitorë, që nuk kanë mundësi financiare per likujdimin total të debisë. Kësti i këtyre  akt-marrëveshjeve të lidhura është përfshirë në faturën mujore të abonentëve gjë që do të bejë të mundur që qytetarët krahas muajit aktual të paguajnë edhe këstin e detyrimit te prapambetur qe si shihet dhe ne tabele eshte ne vleren 146,060,767 leke.

Trajtimi i ankesave të abonentëve.

Gadishmëria  në trajtimin e ankesave të abonentëve eshtë një prioritet që ka SHRUK Fier. Ankesat trajtohen brënda ditës së marrjes nga  specialistët e madhenieve me klientët dhe orientohen sipas natyrës së ankeses tek grupet e punës. Për periudhen Janar- tetor 2024 janë paraqitur nga abonentët dhe trajtuar 4413 ankesa. Të gjitha ankesat janë trajtuar në kohe dhe në cilesi me përjashtim të kerkesave për pajisje me matësa të abonentëve familjare që janë tek apartamentet me kollonë të brendëshme dhe  teknikisht nuk mund të instalohen  matësat por kërkohen investime të reja. Gjithashtu disa ankesa qe kerkojne nderhyrje ne infrastrukturen bashkiake jane zgjidhur me vonese apo jane ne proces zgjidhje pasi duhet qe pas pertfundimit te difekteve te kthehet rruga apo trotuara ne gjebdjen fillestare dhe kjo per shoqerine eshte kosto e shtuar  dhe ky vit ka qene me buxhet te limituar.

Per te rritur cilesine e sherbimit ne zerin KUZ shoqeria ka prioritet blerjen e nje mjeti autobot per KUZ.

Një tregues i rëndësishëm është dhe eficensa e stafit e cila eshte e ndryshme për të 4 njësitë dhe konkretisht:

Në fund të vitit 2025 nr i punonjësve të shoqerisë duhet  të arrijë në 523 punonjës sipas plan biznesit te hartuar nga konsulenti. .

Detyrimet qe shoqeria ka ndaj te treteve paraqiten ne tabelen si me poshte vijon:

Lidhur me detyrimet ndaj Bashkise fier ne dt 17/12/2025 eshte firmosur nje Aktmarrveshje per likujdimin me keste te detyrimit te akumuluar ne vleren 254266172 leke per nje afat 5 vjecar dhe nje kest mujor 4.400.000 leke qe do te paguhet ne daten 20 te cdo muaji.

Theksojme se shoqeris i eshte kerkuar dhe likujdimi i detyrimit te kredive ndaj Ministrise se Financave.

Detyrimet qe abonentet kane ndaj shoqerise paraqiten si vijon:

II- Plan Zhvillimi per vitin 2026

Bazuar në Ligjin Nr 9901, datë 14/04/2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar; Ligjit nr.10296 datë 08/07/2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”,  i ndryshuar, neni 7,11 të Statutit të Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier shoqëria përllogarit plan zhvillimin  me zërat përkatës për vitin 2026.

Pikat kryesore të këtij plan zhvillimi  janë :

- Parashikimi i prodhimit

- Parashikimi i faturimit

- Parashikimi i ujit pa te ardhura

- Parashikimi të ardhurave të shoqërisë për vitin 2026

- Parashikimi i shpenzimeve të shoqërisë për vitin 2026

- Parashikimi i investimeve që do të kryejë shoqëria për vitin 2026

- Parashikimi i të ardhurave për buxhetin  e vitit 2026

Të  Ardhurat e Shoqrëisë Rajonale  Ujësjellës-Kanalizime Sh.A Fier  për Vitin 2026 në  lekë janë llogaritur në bazë të shërbimeve që shoqëria do të realizojë për abonentet e ndarë sipas kategorive familjarë, ente private dhe institucione shtetërore si dhe objektivit për përmirësimin e performancës për të gjithë indikatorët.

Të ardhurat janë parashikuar në bazë të llogaritjes së kërkesës për ujë referuar realizimit të vitit 2025, si dhe shtimin e abonentëve për vitin 2026. Sipas llogaritjeve të ardhurat e parashikuara nga shitjet janë ( tabela vijuese)

- Të ardhura nga furnizimi me ujë të pijshëm i popullatës

- Të ardhura nga largimi i ujrave të ndotura

- Të ardhura nga lidhjet e kontratave të reja.

- Të ardhura nga instalimi i matësave të rinj te abonentët.

- Të ardhura si agjent tatimor  etje

Parashikimi i të ardhurave është bërë në bazë të kërkesës për ujë; rritjes së sasisë së ujit që do të faturohet te abonentët  .

Është parashikuar një rritjete sasisë së ujit që do të faturohet në masën 6 % duke ju referuar ecurisë së vitit 2025. Ne tabelën e llogaritjeve, rritja e faturimit është bërë në bazë të numrit të përgjithshëm të abonenteve.

Është parashikuar një shtim i numrit të lidhjeve të reja prej 1850 kontrata të detajuara sipas njësive, të cilat janë llogaritur me një konsum mesator mujor prej 7 m3 ujë të pijshëm dhe largim ujrash të ndotura.

Në tabelën bashkëlidhur këtij relacioni jepen përllogaritjet e bëra për impaktin që do të kenë të gjithë zërat e të ardhurave për vitin 2026.

Ne menyre tabelare dhe grafike te ardhurat paraqiten :

Per llogaritjen e te ardhurave per vitin 2026 jemi bazuar ne parashikimin e kerkeses per uje te detajuar nga te 4 njesite opeacionale si dhe shtimin e kontratave te reja gjate vitit 2026.

Ne koment te tabeles se mesiperme per vitin 2025 ne total u lidhen 314 kontrata te reja te ndara sipas njesive.

Parashikimi i Shpenzimeve për Vitin 2026

Parashikimi i Shpenzimeve  të Shoqerise Rajonale  Ujësjellës-Kanalizime Sh.A Fier  për Vitin 2026 është llogaritur në bazë të aktivitetit që shoqëria parashikon të kryejë gjatë vitit 2026 që ndahet në :

- Shpenzime operative

- Investime për mirëmbajtjen e rrjetit

- Investime për ndërtime dhe rikonstruksione të rrjetit në zona të reja që do të gjeneronin dhe rritje të numrit të abonentëve dhe për rrjedhojë dhe rritje të ardhurash për shoqërinë .

Parashikimi i shpenzimeve per vitin 2026 eshte bazuar ne kerkesat e paraqitura nga njesite operacionale per  furnizim me baze materiale per ushtrimin e aktivitetit per vitin 2026 si dhe ne realizimin e treguesve ekonomiko financiare te  vitit 2025.

Gjithashtu per parashikimin e ketij Plan zhvillimi ne jemi mbeshtetur dhe ne  Plan Biznesi 5 vjecar te shoqerise te miratuar nga Asambleja e Pergjitheshme.

Ne tabelen qe meposhte vijon jepen te detajuar zerat e shpenzimeve te parashikuar dhe pesha secifike qe zene keto shpenzime ne totalin e tyre ne raport me te ardhurat,arketimin dhe KDO ..

- Shpenzimet për fond page dhe sigurimet shoqerore  janë llogaritur me korrektimin e pages minimale qe ne janar shkon ne vleren 50,000 leke si dhe indeksimin e pagave te specilisteve dhe ne total fondi i pagave per vitin 2026 eshte ne vleren 431,046,000 leke dhe ne totalin e shpenzimeve  direkte KDO zene 49.35 % te totalit te KDO.

- Sigurimet shoqerore te punedhenesit per vitin 2026 jane ne vleren 71,984,682 leke dhe zene 8.20% te KDO.

- Në zërin shpenzime për blerje materiale për shërbimin e furnizimit me ujë janë llogaritur blerje materiale në vlerën 35,000,000 lekë në bazë të kërkesave të bëra nga të 4 njësitë dhe ne total zene peshen 4.01 % te totalit te shpenzimeve direkte KDO...

- Në zërin shpenzime për shërbimin e kanalizimeve janë llogaritur blerjet në vlerën 6,000,000 lekë po sipas parashikimit të shoqërive  0.7% te totalit te shpenzimeve.direkte KDO

- Në zërin blerje kimikate janë parashikura blerje  klori për klorifikimin e ujit në të gjithë zonën  e shërbimit në vlerën  2,000,000 lekë dhe ne totalin e shpenzimeve jane 0.25%.

- Në zërin shpenzim për energji elektrike është llogaritur energjia në bazë të harxhimit faktik për vitin 2025 në vlerën 270,000,000 lekë. Ky zë ne totalin e shpenzimeve zene peshen 30.91 % te KDO. Dihet specifika e shoqerise tone qe sistemi i prodhimit te ujit eshte me ngritje mekanike  dhe si rrjedhim ka konsum te larte te energjise elektrike. Fokusi per kete problem eshte te investimi ne pompa me teknologji te avancuar qe po kryhet nga Albstar dhe ne parashikojm kete ulje te shpenzimit per energjine elektrike,.

- Në zërin shpenzime për sigurim objektesh është parashkuar ky zë është në vlerën 5,000,000 lekë  ne totalin e shpenzimeve zene  0.57% te KDO

- Ne zerin shpenzim per shoqerim vlerash monetare  kemi parashikuar  zerin shoqerim vlerash monetare ne vleren 2,500,000 leke ne total zene 0.29%.

- Në zërin shpenzim për blerje karburanti për mjetet është parashikuar karburanti per mjetet e shoqërise dhe çmimeve të trregut në vlerën 10,000,000 lekë ne totalin eshpenzimeve zene 1.15%

- Në zërin  shpenzimet për ekspertin kontabël të  shoqërisë me tarifat që janë realizuar dhe për vitin 2024 ne vleren 3,000,000 leke ne total zene 0.34%

- Në zërin shpenzime për intersa janë llogaritur shpenzimet vetëm për interesat vjetore të kredive  që janë 10,000$ dhe 7184€. Ne total zene 0.09% ,zeri te tjerat zene 3.86 % te totalit.

Sç duket dhe nga tabela e parashikimit  të të ardhurave, targetit 105% te arketimit total  dhe parashikimit të shpenzimeve për vitin 2026 shoqëria ka planifikuar  me të arkëtimet të mund te mbulojmë KDO në masën 103.3 %  te shpenzimeve KDO. .

Nga perllogaritjet e te ardhurave dhe shpenzimeve te shoqerise gjate vitit 2026 rezulton qe shoqeria nuk arin ti mbuloje shpenzimet me te ardhurat nga aktiviteti ndaj shoqeria ka nevoje per suportin e AKUK per mbarvajtjen e shoqerise ne vleren 81010 mije  leke, duke subvencionuar zerin energje elektrike duke mare parasysh qe shoqeria jone eshte ka nje sistem te prodhimit te ujit me  2 dhe 3 ngritje mekanike.

Situata mujore e arketimeve dhe pagesave te shoqerise eshte :

Arketimi mujor pa taksat  70.000.000 leke

Pagat mujore                   35.300.000 leke

Energjia elek                   28.000.000 leke

AkM per taksat                 4.400.000 leke

Totali                               67,700,000 leke

Theksojme qe diferenca qe mbetet nga arketimi eshte ne vleren 2,300,000  leke per te perballuar kostone  mirmbajtje dhe likujdim detyrimesh nga aktiviteti i shoqerise dhe eshte e pa mjaftueshme.

Parashikimi i investimeve per vitin 2026

Investimet  janë një zë i rëndësisëm në këtë buxhet që shoqëria rajonale i ka planifikuar ti ndajë në dy zëra ne tabelen si me poshte vijon :

- Investime nga Buxheti i shtetit

Investimet nga buxheti i shtetit janë një faktor shumë i rëndësishëm për realizimin e këtij plan zhvillimi pasi do të kenë direkt impakt në uljen e ujit pa të ardhura, në rritjen e numrit  të abonentëve duke zgjeruar zonën  e mbulimit me shërbim si dhe rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj abonentëve.

1 –Ndertim rrjeti ujesjellsi ne DMA 10 Bashkia Fier i parashikuar te behej ne vitin 2025 por per arsye proceduriale nuk u zhvillua ne 2025 dhe mbetet per tu bere ne vitin 2026.

2-Studim projektimet edhe ky ze u parashikua te behej ne vitin 2025 dhe per te njejten arsye mbetet te behet ne vitin 2026.

- Investime nga buxheti i shoqerise

Ne zerin investime nga buxheti i shoqerise per vitin 2026 jane parshikuar keto zera :

- Blerje elektromotoresh ne vleren 25,000,000 leke.

- Blerje kompjutera dhe printera ne vleren 1,000,000 leke.

Ne tabelen bashkelidhur jepen treguesit e planifikuar te buxhetit per vitin 2026.(exeli 2026)

| Programi i Zhvillimit Ekonomik per vitin 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Programi I vitit 2026 |
| Nr. | EMERTIMI | Nesia e |  |
|  |  | matjes |  |
| I | Prodhim uji | 000m3 | 15,300 |
| II | Faturim uji | 000m3 | 6,293 |
| III | UPA | 000m3 | 9,007 |
|  |  | % | 59 |
| III | Investimet gjithsej | Mln/l | 192,010 |
|  | Nga keto: |  |  |
| A | Sipas struktures |  | 192,010 |
| 1 | Blerje kompjuter+ printer | " | 1,000 |
| 3 | Blerje elektropompa | " | 25,000 |
| 4 | Permiresim rjeti DMA 10 | " | 130,258 |
| 6 | studim projektim studimet e anulluara ne 2025 | " | 35,752 |
| 8 |  | " |  |
| B | Sipas burimeve te financ. |  |  |
| 1 | Burimet e veta | " | 26,000 |
| 3 | Buxheti i shtetit | " | 166,010 |
| IV | Treguesit e punes |  |  |
| 1 | Punonjes gjithsej | Nr.mes | 595 |
| 2 | Fondi pagave gjithsej | 000 leke | 431,046 |
| V | Treguesit Financiare | Mln/l |  |
| A | Te ardhura (pa subve.) | " | 1,035,460 |
|  | Nga keto sipas burimeve | " | 874,450 |
| 1 | 701-Uje + Tarife+kanalizi, | " | 671,530 |
| 2 | 767-Te ardhura nga kembimi valutor | " | 5,000 |
| 3 | 701/1-Matesa uji | " | 15,000 |
| 4 | 708-Te tjera (kontrate,ndry.emri,sh.ndertimi) | " | 15,420 |
| 5 | 758-Kontrata + komisione+gjoba+agjent tatimor | " | 17,500 |
| 6 | Te arketuara nga borxhi vjeter | " | 150,000 |
| B | 73-Nevoje per subvencione oshee | " | 81,010 |
| C | 73-Rimarje granti | " | 80,000 |
|  | Totali te ardhurave A+B+C |  | 1,035,460 |
| D | Shpenz.gjith (1+2+3+4+5+6+7+8) | Mln/l | 1,035,460 |
| 1 | 6-Shpenz.te shfry.e rrje. | Mln/l | 316,110 |
| - | 601-Materiale te para e tjera | " | 35,000 |
| - | 604-Furnitura (Energji) | " | 270,000 |
| - | 608-Blerje shpenzime te tjera+matesa | " | 11,110 |
| 2 | 61-Sherbime | " | 43,300 |
| - | 613-Qira | " | 0 |
| - | 615-Mirmbajtje dhe riparime | " | 22,300 |
|  | 616-Sigurime te automjeteve | " | 2,000 |
| - | 618-Te tjera | " | 19,000 |
| 3 | 62-Sherbime | - | 8,620 |
| - | 621-Siguria fizike+shoqerim vlerash monetare | " | 5,000 |
| - | 622-Komisione dhe honorare k mbikqyres | " | 2,330 |
| - | 623-Shpenzime per konçesione,patenta | " | 0 |
| - | 624-Reklama | " | 0 |
| - | 625-Transferimie;udhetim e dieta | " | 90 |
| - | 626-Shp. postare dhe internet | " | 1,000 |
| - | 628-Sherbim bankar | " | 200 |
| 4 | 63-Tatime dhe Taksa |  | 900 |
| - | 634-Taksa dhe tarifa vendore | " | 300 |
| - | 638-Tatime te tjera | " | 600 |
| 5 | 64-Shpenzime |  | 506,030 |
| - | 641-Pagat e personelit | " | 431,046 |
| - | 644-Sig.shoqerore | " | 71,984 |
|  | 648-shpenzime te tjera personeli |  | 3,000 |
| 6 | 65-Shpenzime | " | 12,500 |
| - | 652-Nxjerrje jashte perdorimit | " | - |
| - | 654-Shp.per pritje dhe perfaqesime | " | - |
| - | 657-Gjoba dhe demshperblime | " | - |
| - | 658-Shpenzime te tjera | " | 2,000 |
| - | 658-1 Kuote antaresimi ne shoqate | " | 500 |
| - | 658-2 Trajnim personeli (seminare te shoqates) | " | 1,000 |
| - | 658-3 E.Rregulator i Ujit. | " | 6,000 |
| - | 658-5 Auditim i Pasqyrave financiare | " | 3,000 |
| 7 | 66-Shpenzime Financiare | " | 2,000 |
| - | 667-Shpenzime per interesa | " | 2,000 |
| 8 | 68-Zhvleresimi | " | 120,000 |
|  | 681-Amortizimi | " | 120,000 |
| E | Fitim para tatimit | Mln/l | - |

# Per vitin 2026 shoqeria parashikon te realizoj keto procedura prokurimi qe paraqiten ne tabelen si me poshte vijon :

# OBJEKTIVAT KRYRESORE  TË   PLAN BUXHETIT 2026

Në hartimin e këtij buxheti, Shoqëria Rajonale UK Fier, pas një analizimi të hollësishëm të performancës së shoqërisë, për vitin 2025  ka përcaktuar objektivat e veta për vitin 2026 .

- Rritja e mbulimit me shërbimin e furnizimit me ujë edhe në zonat ku sot shoqeria nuk operon sipas investimeve te parashikuara nga buxheti i shtetit..

- Reduktimi i ujit pa të ardhura nga 61.3 % në 2025  në 59 % deri në fund te vitit 2026 sipas konsulentit.

Ky reduktim do të vijë si rezultat i investimeve te reja qe do te behen ne vitin 2026,punës për eleminimin e difekteve dhe avarive,eleminimin e nderhyrjeve te paligjeshme ne rrjet si  dhe instalimin e matësave të abonentëve familjarë që deri në vitin 2025 janë faturuar afrofe.

- Kursimi i energjisë elektrike në natyrë.

- Mirëmbajtja e rrjetit të shpërndarjes dhe transmetimit

- Rritja e nivelit të arkëtimeve të faturave koherente nga niveli  mesatar 72 % në 2025 në 73 % në 2026

- Mbulimi i KDO  në masen 100% të kostos së shpenzimeve operacionale dhe të mirëmbajtjes, në bazë të arkëtimit  total, në vitin 2026

- Monitorimi dhe raportimi i performancës së shoqërisë që do të kryhet në mënyrë periodike duke përdorur raporte mujore, tremujore dhe vjetore të analizës së punës për të bërë krahasimin me objektivat e synuar në buxhetin e parashikuar.

Grupi punes

Artur         Baxhia         Dr. Teknik

Pranvera   Hamataj       Dr. Tregtar

Klevin         Duraj          DR Juridik dhe ZBNJ